REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

PARA LAS TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Propuesta para la Implementación de una base datos unificada y la automatización de reportes de gestión en Movilnet C.A

Autores:

Winder Rivas CI 22029261

Asesor:

Yuly Delgado

Caracas, febrero de 2026

Propuesta para la Implementación de una base datos unificada y la automatización de reportes de gestión en Movilnet C.A

Índice general

Resumen	7

Introducción	8

Diagnostico participativo situacional	10

Descripción del contexto	10

Naturaleza de la comunidad	10

Localización geográfica	10

Mapa y Ubicación	10

Puntos y Referencias	10

Vías de Acceso	10

Servicios públicos existentes	10

Medios de transporte de la comunidad o institución	11

Historia de vida de la comunidad	11

Organizaciones vinculadas al proyecto	11

Jerarquización de las necesidades	11

Selección de las necesidades	11

Identificación del problema	11

Análisis del problema	11

Matriz de priorización de problemas	12

Propósitos y objetivos del proyecto	12

Objetivo General	12

Objetivos Específicos	12

Vinculación de las líneas estratégicas de desarrollo de la nación e impacto social	13

Teórico – Conocimiento	13

Técnico – Ámbito de acción	13

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación	13

Plan de la Patria 2007-2013	13

Bases Legales	13

Población beneficiada	13

Razones del proyecto	14

Factibilidad del proyecto	16

Factibilidad Técnica	16

Factibilidad Operativa	16

Factibilidad Económica	16

Recursos Humanos	17

Recursos Tecnológicos	17

Plan de acción	18

Diagrama de Gantt	20

Metodología cascada	20

¿Cómo se relaciona la metodología cascada con el proyecto?	20

Resultado	24

Conclusión	25

Bibliografía	27

Índice de tablas

Tabla 1 Matriz de priorización de problemas	12

Tabla 2 Plan de acción	18

Tabla 3 Diagrama de Gantt	20

Índice de Imágenes

Ilustración 1 Vista de Inició de sección	29

Ilustración 2 Vista de inicio (Dashboard)	29

Ilustración 3 Vista de Formulario (Canal Virtual)	30

Ilustración 4 Vista de Formulario (OSAC)	30

Ilustración 5 Vista de Consultas	31

Ilustración 6 Vista de Reportes	31

Ilustración 7 Vista de Usuarios	32

Propuesta para la Implementación de una base datos unificada y la automatización de reportes de gestión en Movilnet C.A … febrero de 2026

## Resumen

El presente proyecto desarrolló y planea implementar un “Sistema de Gestión Unificada” para Movilnet C.A., empresa líder en telecomunicaciones en Venezuela, con el objetivo de resolver problemas críticos de dispersión de datos operativos que afectaban la eficiencia del servicio y la experiencia del cliente.

Problema Identificado: Movilnet enfrentaba una fragmentación severa de información en múltiples sistemas, generando duplicación de datos, retrasos en atención al cliente, falta de trazabilidad y dificultades en la generación de reportes consolidados para la toma de decisiones.

Solución Implementada: Se desarrolló una plataforma web centralizada utilizando tecnologías modernas (HTML5, CSS3, JavaScript, Google Apps Script) que integra los procesos de registro OSAC y Canal Virtual en una base de datos unificada, con capacidad de generación automatizada de reportes, controles de seguridad por roles y una interfaz intuitiva para usuarios finales.

Resultados Clave:

- Prototipo funcional operativo con 100 % de las funcionalidades principales implementadas.

- Base de datos centralizada con capacidad para 30 + campos de información.

- Sistema validado por 15 + usuarios con corrección de defectos críticos.

- Arquitectura escalable con plan de migración a PostgreSQL + Node.js.

- Solución de bajo costo que aprovecha la infraestructura existente de Google Workspace.

Impacto Esperado: Beneficio directo para 300 + colaboradores de Movilnet e impacto indirecto en millones de clientes a nivel nacional, con mejoras significativas en eficiencia operativa, reducción de tiempos de atención y fortalecimiento de la capacidad de toma de decisiones estratégicas.

Conclusión Principal: El proyecto demuestra que es posible transformar procesos operativos fragmentados en una solución integrada y eficiente, utilizando recursos tecnológicos existentes y metodologías de desarrollo estructuradas, alineándose con los planes de desarrollo nacional y los objetivos de transformación digital corporativa.

## Introducción

Movilnet C.A., como empresa estatal líder en el sector de telecomunicaciones en Venezuela, desempeña un rol estratégico en la conectividad y el desarrollo tecnológico del país. Sin embargo, en su evolución operativa, la empresa enfrentaba un desafío crítico: la gestión fragmentada de información a través de múltiples sistemas y formatos dispersos.

Esta dispersión generaba una serie de problemas operativos que impactaban directamente la eficiencia del servicio y la experiencia del usuario final: duplicación de datos en diferentes departamentos, retrasos en la atención al cliente debido a la falta de información consolidada, dificultades en la trazabilidad de casos y, fundamentalmente, limitaciones en la generación de reportes unificados para la toma de decisiones estratégicas.

El diagnóstico participativo realizado identificó que esta situación afectaba negativamente a múltiples actores dentro de la organización: desde los colaboradores de atención al cliente que dedicaban tiempo valioso a buscar información en diferentes sistemas, hasta los gerentes y tomadores de decisiones que carecían de datos consolidados en tiempo real para optimizar recursos y estrategias operativas.

FASE I

Diagnostico situacional

## Diagnostico participativo situacional

### Descripción del contexto

Movilnet C.A., empresa líder en telecomunicaciones en Venezuela, enfrenta desafíos críticos en la gestión de información operativa. Actualmente, los datos de clientes, empleados y reportes de gestión están dispersos en múltiples sistemas y formatos, generando duplicación, retrasos en la atención al cliente y dificultades en la toma de decisiones estratégicas. La falta de una infraestructura tecnológica integrada impacta negativamente la eficiencia operativa, especialmente en procesos como asignación de citas, resolución de problemas y generación de reportes consolidados.

## Naturaleza de la comunidad

La comunidad beneficiaria es una organización empresarial de telecomunicaciones con alcance nacional, estructurada en departamentos funcionales (Atención al Cliente, Análisis de Comportamiento del Cliente, Redes y Seguridad, Gerencia) que interactúan con usuarios finales en todo el territorio venezolano.

## Localización geográfica

### Mapa y Ubicación

- Ubicación Geográfica: Venezuela, con cobertura nacional

- Comunidad o Institución: Movilnet C.A., empresa de telecomunicaciones del Estado venezolano

### Puntos y Referencias

- Oficinas de atención a nivel nacional en centros urbanos principales

- Centros de atención en centros comerciales y zonas estratégicas

- Oficinas administrativas centrales

### Vías de Acceso

- Red vial nacional para desplazamiento físico

- Infraestructura digital para acceso remoto

### Servicios públicos existentes

- Red eléctrica nacional

- Servicios de internet y telecomunicaciones

- Infraestructura de datos corporativa

### Medios de transporte de la comunidad o institución

- Vehículos institucionales

- Transporte público para desplazamiento de personal

- Plataformas digitales para atención virtual

## Historia de vida de la comunidad

Movilnet C.A. ha evolucionado como operador de telecomunicaciones estatal, enfrentando el desafío de modernizar sus procesos en un contexto de transformación digital. La organización ha identificado la necesidad crítica de centralizar información para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

## Organizaciones vinculadas al proyecto

- Internas:

  - Gerencia de Atención al Cliente

  - Gerencia de Análisis del Comportamiento del Cliente

  - Equipo de Redes y Seguridad Informática

  - Coordinación de Análisis

- Externas:

  - Clientes y usuarios finales

  - Clientes preferenciales

  - Proveedores de software y soporte técnico

## Jerarquización de las necesidades

- Crítica: Centralización de datos dispersos

- Alta: Automatización de reportes de gestión

- Media: Control de acceso y seguridad de información

- Baja: Mejora estética de interfaces

## Selección de las necesidades

Se prioriza la implementación de una base de datos unificada con capacidad de generación automatizada de reportes, dada su incidencia directa en la eficiencia operativa y toma de decisiones.

## Identificación del problema

Dispersión de información operativa en múltiples sistemas, generando duplicación de datos, retrasos en atención al cliente y falta de trazabilidad en procesos.

## Análisis del problema

Causas:

- Sistemas fragmentados sin integración

- Falta de estandarización en metodologías de trabajo

- Ausencia de infraestructura tecnológica unificada

Consecuencias:

- Duplicación de esfuerzos

- Retrasos en atención al cliente

- Dificultad en generación de reportes consolidados

- Decisiones operativas basadas en información incompleta

## Matriz de priorización de problemas

Tabla 1 Matriz de priorización de problemas

| Problema | Impacto | Urgencia | Factibilidad | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispersión de datos | Alto | Alta | Alta | 1 |
| Falta de reportes automatizados | Alto | Media | Alta | 2 |
| Seguridad de información | Medio | Alta | Media | 3 |
| Interfaz poco amigable | Bajo | Baja | Alta | 4 |

## Propósitos y objetivos del proyecto

Objetivo General:

Optimizar la gestión de datos operativos en Movilnet C.A. mediante la implementación de una plataforma web unificada que centralice información, automatice reportes y mejore la eficiencia en atención al cliente.

Objetivos Específicos:

- Diseñar e implementar una base de datos unificada para consolidar información de todas las áreas operativas

- Desarrollar módulos automatizados para generación de reportes en tiempo real

- Implementar controles de seguridad y acceso por roles

- Crear una interfaz web intuitiva y accesible para todos los usuarios

- Establecer mecanismos de escalabilidad para crecimiento futuro

## Vinculación de las líneas estratégicas de desarrollo de la nación e impacto social

### Teórico – Conocimiento

El proyecto se fundamenta en principios de ingeniería de software, gestión de bases de datos, seguridad informática y experiencia de usuario, aplicando metodologías ágiles para desarrollo iterativo.

### Técnico – Ámbito de acción

Implementación de tecnologías web (HTML/CSS/JavaScript), Google Apps Script, Google Sheets como backend inicial, con plan de migración a arquitectura más robusta (PostgreSQL, Node.js).

### Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación

El proyecto se alinea con:

- Modernización del sector telecomunicaciones

- Mejora de servicios públicos

- Fomento de la soberanía tecnológica

- Optimización de recursos estatales

### Plan de la Patria 2007-2013

Vinculación con objetivos de:

- Desarrollo tecnológico nacional

- Mejora de servicios al pueblo

- Fortalecimiento de empresas del Estado

- Inclusión digital

### Bases Legales

- Ley de Telecomunicaciones

- Ley de Protección de Datos Personales

- Reglamentos internos de Movilnet C.A.

- Políticas de seguridad informática corporativa

## Población beneficiada

Directa:

- Colaboradores de Atención al Cliente (200+ estimados): Agilización de procesos de registro y consulta

- Analistas de Comportamiento del Cliente (50+ estimados): Mejora en consolidación y análisis de datos

- Gerentes y coordinadores (30+ estimados): Mejores herramientas para toma de decisiones

- Equipo de redes y seguridad (20+ estimados): Sistema unificado para gestión

Indirecta:

- Clientes de Movilnet (millones a nivel nacional): Atención más eficiente, reducción de tiempos de espera

- Clientes preferenciales (adultos mayores, personas con discapacidad): Atención prioritaria optimizada

- Proveedores y socios comerciales: Mejora en intercambio de información

## Razones del proyecto

- Necesidad operativa crítica: La dispersión actual de datos afecta directamente la eficiencia del servicio

- Optimización de recursos: Reducción de duplicación de esfuerzos y minimización de errores

- Competitividad empresarial: Modernización tecnológica para mantenerse competitivo en el mercado

- Mejora en experiencia del cliente: Atención más ágil y personalizada

- Cumplimiento normativo: Mejores controles para protección de datos personales

- Escalabilidad futura: Preparación para crecimiento en volumen de datos y usuarios

- Reducción de costos operativos: Automatización de procesos manuales repetitivos

- Transparencia y trazabilidad: Mejor seguimiento de casos y auditoría de procesos

- Alineamiento con planes nacionales: Contribución al desarrollo tecnológico del país

- Sostenibilidad a largo plazo: Arquitectura diseñada para evolucionar con las necesidades de la empresa

El proyecto representa una solución integral que aborda problemas operativos inmediatos mientras establece las bases para una transformación digital sostenible en Movilnet C.A., generando impacto positivo tanto a nivel interno como en la experiencia del cliente final.

FASE II

Planificación del proyecto

## Factibilidad del proyecto

El proyecto demuestra una relación beneficio-costo favorable. limitándose esencialmente a horas-hombre de desarrollo. Esta estrategia evita erogaciones significativas en hardware, software base o licenciamiento adicional. La reducción del Costo Total de Propiedad (TCO) es sustancial al eliminar la necesidad de infraestructura de servidores dedicados, centros de datos, climatización y personal especializado en administración de sistemas. El retorno de inversión se materializa mediante ganancias tangibles de productividad: reducción de horas-hombre dedicadas a búsqueda de información dispersa, eliminación de reprocesos por datos duplicados, disminución de errores operativos y mejora en la experiencia del cliente que incrementa la satisfacción y retención. El plan de migración escalonado distribuye los costos futuros de transición a PostgreSQL en un horizonte temporal amplio, evitando picos de inversión. Finalmente, el mantenimiento continuo está incluido en las cloud existentes, sin generar costos adicionales recurrentes.

### Factibilidad Técnica

- Arquitectura basada en tecnologías probadas (Google Apps Script, HTML/CSS/JS)

- Prototipo funcional ya desarrollado y en operación

- Compatibilidad con navegadores modernos y múltiples sistemas operativos

- Plan de migración definido para escalabilidad futura (Node.js + PostgreSQL)

- Infraestructura de Google Workspace disponible y con curva de aprendizaje baja

### Factibilidad Operativa

- Los procesos actuales de registro OSAC y Canal Virtual se mantienen optimizados

- Interfaz intuitiva diseñada para usuarios no técnicos

- Integración con flujos de trabajo existentes en Movilnet

- Capacitación planificada para usuarios finales

- Soporte técnico interno disponible (Equipo de Redes y Seguridad)

### Factibilidad Económica

- Costo inicial mínimo al aprovechar Google Workspace (licencias ya existentes)

- Reducción de TCO (Costo Total de Propiedad) al evitar infraestructura de servidores dedicados

- Retorno de inversión mediante eficiencia operativa y reducción de errores

- Plan de migración escalonado que distribuye costos futuros

- Mantenimiento incluido en plataformas cloud existentes

Recursos Humanos:

- Equipo de desarrollo: Winder Rivas (desarrollador principal)

- Usuarios clave: Colaboradores de Atención al Cliente (200+), Analistas de Comportamiento (50+)

- Soporte técnico: Equipo de Redes y Seguridad de Movilnet (20+)

- Gestores: Gerentes de Atención al Cliente y Análisis

- Capacitación: Plan de formación incluido en implementación

Recursos Tecnológicos:

- Infraestructura existente: Google Workspace Enterprise, acceso a internet corporativo

- Herramientas de desarrollo: Google Apps Script, editores de código, Git

- Base de datos: Google Sheets (inicial), PostgreSQL (futuro)

- Servidores: Infraestructura interna de Movilnet para migración futura

- Dispositivos: Computadores corporativos con navegadores modernos

## Plan de acción

Tabla 2 Plan de acción

| Metas | Actividades | Responsables | Recursos | Medios de verificación | Fecha | Hora | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño BD | Análisis de requerimientos y definición de entidades clave | Colaboradores de comportamiento del cliente | Google app script, Google Sheets | Documento de esquema relacional | Semana 1 | 40h | Incluir normalización de datos |
| Diseño BD | Creación de la estructura de datos requeridos para el formulario | Colaboradores de comportamiento del cliente | Google app script, Google Sheets | Esquema implementado | Semana 2 | 40h | Incluir restricciones y validaciones |
| Integración datos | Identificación de bases actuales y análisis de formatos | Colaboradores de comportamiento del cliente | Google app script | Informe de análisis | Semana 3 | 30h | Documentar inconsistencias |
| Integración datos | Desarrollo de scripts de migración para las validaciones | Colaboradores de comportamiento del cliente | Google app script | Scripts funcionales | Semana 4 | 40h | Validar calidad de datos |
| Módulos reportes | Diseño de vista de reportes | Colaboradores de comportamiento del cliente | Google app script | Vistas operativas | Semana 5 | 35h | Optimizar consultas frecuentes |
| Módulos reportes | Implementación de vistas preprocesadas | Colaboradores de comportamiento del cliente | Google app script | Reportes prototipo | Semana 6 | 40h | Filtros configurables |
| Seguridad | Diseño de vista de Usuarios | Colaboradores de comportamiento del cliente | Google app script | Matriz de permisos | Semana 7 | 25h | Seguir jerarquía organizacional |
| Seguridad | Configuración de usuarios y roles | Colaboradores de comportamiento del cliente | Google app script | Accesos configurados | Semana 8 | 20h | Solo personal autorizado |
| Monitoreo | Diseño de la vista de inicio, Resumen de registros | Colaboradores de comportamiento del cliente | Informes de desempeño | Dashboard de métricas | Continuo | 10h/sem | Revisiones periódicas |
| Optimización | Análisis de reportes de errores y optimización | Equipo técnico | Soporte técnico | Informes de mejoras | Mensual | 8h/mes | Basado en feedback |

## Diagrama de Gantt

Tabla 3 Diagrama de Gantt

| ACTIVIDADES | Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  |  | Febrero |  |  |  |
|  | Semanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consulta y creación de los campos requeridos para el formulario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de los formularios y validaciones de campos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de la vista de Formulario |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de la vista de Reportes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de la vista de Consultas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Creación de la vista de usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de usuarios y roles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de uso y control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de la propuesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Metodología cascada

### ¿Cómo se relaciona la metodología cascada con el proyecto?

La selección de la metodología en cascada responde directamente a la naturaleza del entorno corporativo de Movilnet y a las características específicas del proyecto. En organizaciones de gran escala con procesos formalizados, requisitos estables y expectativas claras de cumplimiento normativo, los enfoques ágiles puros pueden presentar dificultades de adaptación debido a la rigidez de los ciclos presupuestarios y la necesidad de documentación exhaustiva para auditorías. La metodología en cascada, correctamente implementada, proporciona predictibilidad, trazabilidad y control, valores altamente apreciados en el sector corporativo venezolano.

Las fases del proyecto se han ejecutado siguiendo estrictamente la secuencia descendente característica metodología cascada, donde cada etapa debe completarse en su totalidad antes de iniciar la siguiente, generando entregables formales que sirven como hitos de gestión y puntos de control para la toma de decisiones. Esta estructura proporciona visibilidad completa del avance a los patrocinadores ejecutivos y facilita la asignación de recursos en cada etapa del ciclo de vida.

- Análisis de requisitos (Completado)

  - Diagnóstico participativo con identificación de necesidades

  - Documentación de requerimientos funcionales y no funcionales

  - Análisis de procesos existentes

- Diseño del sistema (Completado)

  - Arquitectura técnica documentada

  - Diseño de interfaz de usuario

  - Esquema de base de datos y normalización

  - Plan de seguridad y escalabilidad

- Implementación (Completado)

  - Desarrollo del prototipo funcional (Google Apps Script + HTML/CSS/JS)

  - Implementación de lógica de negocio

  - Configuración del entorno Google Workspace

- Pruebas (Completado)

  - Pruebas unitarias del prototipo

  - Validación de funcionalidades principales

  - Pendiente: pruebas de carga y seguridad

- Despliegue (Planificado)

  - Implementación en entorno productivo de Movilnet

  - Migración de datos existentes

  - Capacitación de usuarios finales

- Mantenimiento (Planificado)

  - Monitoreo continuo del sistema

  - Optimización basada en métricas

  - Actualizaciones de seguridad

  - Soporte técnico a usuarios

Relación específica con cascada:

- Cada fase tiene entregables claros y definidos

- La fase siguiente no comienza hasta completar la anterior

- Documentación exhaustiva en cada etapa

- Control de cambios formalizado

- Enfoque estructurado ideal para entorno corporativo con requisitos estables

FASE III

Resultados y logros

## Resultado

El proyecto culminó con el desarrollo exitoso de un Sistema para generar reportes generales sobre los requerimientos realizados por las diferentes áreas de atención al cliente a nivel nacional. Se entrego la propuesta documentada junto a un prototipo funcional que aborda los problemas críticos identificados en el diagnóstico inicial para su revisión y visto bueno por parte de los mecanismos internos de consolidación (Departamento de proyectos). También se inscribió el proyecto a una propuesta interna de Movilnet. C.A llamada “Nexos” la cual intenta alcanzar aquellos desarrolladores que no se encuentra actualmente en el departamento de desarrollo ya sea por no cumplir con la acreditación correcta o pertenecer a una unidad crítica y darles un espacio para trabajar en proyectos o ideas que ayuden al crecimiento de la empresa. Hasta el momento no hay respuesta por parte de la unidad.

Principales Logros Alcanzados:

- Prototipo Operativo: Sistema web funcional con interfaz intuitiva basada en HTML/CSS/JavaScript

- Integración de Procesos: Consolidación de formularios OSAC y Canal Virtual en una plataforma única

- Base de Datos Centralizada: Estructura unificada en Google Sheets con capacidad para 30+ campos de datos

- Automatización de Validaciones: Lógica de negocio implementada en Google Apps Script para:

- Validación dinámica de campos obligatorios

- Determinación automática de resultado (COMPLETO/INCOMPLETO)

- Lógica de escalado inteligente

- Búsqueda y autocompletado de datos existentes

- Arquitectura Escalable: Diseño modular que permite migración futura a PostgreSQL + Node.js

- Solución de Bajo Costo: Aprovechamiento de infraestructura existente (Google Workspace) minimizando inversión inicial

Métricas de Éxito:

- 100% de funcionalidades principales implementadas (registro OSAC y Canal Virtual)

- Tiempo de desarrollo: 3 meses desde diagnóstico a prototipo funcional

- Compatibilidad: 100% con navegadores modernos y múltiples sistemas operativos

- Usuarios capacitados: 15+ colaboradores en pruebas iniciales

## Conclusión

El proyecto demuestra que es posible transformar procesos operativos fragmentados en una solución integrada y eficiente, utilizando recursos tecnológicos existentes y metodologías de desarrollo estructuradas. El problema radicaba en la dispersión de datos en Movilnet que efectivamente impactaba negativamente la eficiencia operativa y la experiencia del cliente por tanto se buscó esencialmente la centralización de información en una plataforma web unificada resolviendo los principales cuellos de botella identificados, además, el prototipo funcional valida la viabilidad técnica, operativa y económica del enfoque propuesto. La adaptación de la metodología en cascada con elementos iterativos resultó efectiva para el contexto corporativo y la arquitectura propuesta permite crecimiento progresivo acorde a las necesidades futuras. También agregar los conocimientos adquiridos en código JavaScript dado que es la principal fuente de configuración en el entorno elegido y la documentación de la aplicación exhaustiva garantizo la continuidad y mantenibilidad del proyecto.

Aunque el proyecto no sea aprobado de forma masiva dentro de la compañía, si ha demostrado ser capaz de funcionar de manera local para pequeños grupos de trabajo que no requieran grandes cantidades de datos almacenados dado que este requeriría aprobación de un servidor.

Recomendaciones

A Corto Plazo (0-3 meses):

- Implementar Plan de Mitigación de Riesgos:

- Configurar caché para datos estáticos y reducir llamadas a API

- Realizar pruebas de carga para identificar puntos de quiebre

- Mejorar Experiencia de Usuario:

- Implementar temas oscuros para reducir fatiga visual

- Reforzar Seguridad:

- Auditoría completa de accesos y permisos

- Cifrado de datos sensibles adicional

A Mediano Plazo (3-6 meses):

- Migración a Arquitectura Robustecida:

- Iniciar transición a PostgreSQL para gestión de datos

- Implementar backend en Node.js o Python

- Expansión de Funcionalidades:

- Dashboard ejecutivo con KPIs en tiempo real

- Sistema de notificaciones automatizadas

- Capacitación Masiva:

- Programa de formación estructurado para todos los colaboradores

- Manuales de usuario y videos tutoriales

- Soporte técnico dedicado

A Largo Plazo (6+ meses):

- Integración Ecosistema Corporativo:

- Integración con plataforma de nómina y RRHH

- Interoperabilidad con sistemas de facturación

- Inteligencia de Negocios:

- Análisis predictivo de comportamiento de clientes

- Sistema de recomendaciones automatizadas

- Innovación Continua:

- Roadmap tecnológico alineado con tendencias del sector

## Bibliografía

- Winder Rivas, Diagnóstico Participativo. UNETI, Caracas, 2025, pp. [Inédito].

- Winder Rivas, Documento de Diseño. UNETI, Caracas, 2025, pp. [Inédito].

- Google Apps Script Documentation (2025)

Google. (s.f.). Google Apps Script – Google for Developers. Consultado en 2025, de https://developers.google.com/apps-script

- HTML5 & CSS3 Specification - W3C Standards

World Wide Web Consortium [W3C]. (2025). HTML 5.2 Specification (W3C Recommendation). Consultado en 2025 en: https://www.w3.org/TR/html52/

- JavaScript ECMAScript 2025 Specification

ECMA International. (2025). *ECMAScript® 2025 Language Specification (ECMA-262, 16th edition)*. Consultado en 2025 de https://www.ecma-international.org/publications-and-standards/standards/ecma-262/

- PostgreSQL 15 Documentation

The PostgreSQL Global Development Group. (2024). PostgreSQL 15.0 Documentation. Consultado en 2025 de https://www.postgresql.org/docs/15/

- Node.js Best Practices Guide 2025

OpenJS Foundation. (2025). Node.js Best Practices. Consultado en 2025 de https://nodejs.org/en/docs/guides/

Anexos

Ilustración 1 Vista de Inició de sección

Ilustración 2 Vista de inicio (Dashboard)

Ilustración 3 Vista de Formulario (Canal Virtual)

Ilustración 4 Vista de Formulario (OSAC)

Ilustración 5 Vista de Consultas

Ilustración 6 Vista de Reportes

Ilustración 7 Vista de Usuarios